**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2019. | Izvršenje | Pokazateljrezultata | Polazna vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu mjere  |
| **P1018** | **JAČANJE GOSPODARSTVA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A318001 | Redovna djelatnost LAG-a | 38.000 | 37.638,72 | Broj prijavljenih projekata | 1 | 3 | 5 | 7 | 003 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2019. | Izvršenje | Pokazateljrezultata | Polazna vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu mjere  |
| **P1010** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** |  |  |  |  |  |  |
| K310002 | Ulaganja u objekte predškolskog odgoja | 27.040 | 27.031,25 | Izgrađenost objekata izraženo u % | 70% | 18% | 6% | 6% | 003 |
| Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2019. | Izvršenje | Pokazateljrezultata | Polazna vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu mjere  |
| **P1001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K101004 | Dodatna ulaganja u gradske objekte | 765.000 | 530.246,01 | Obnovljenost objekata izraženo u % | 10% | 32% | 29% | 29% | 002 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2019. | Izvršenje | Pokazateljrezultata | Polazna vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu mjere  |
| **P1002** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA** |
| K101013 | Gradnja i rekonstrukcija javnih površina-dječja igrališta | 300.000 | 207.453,13 | Izgrađenost objekata izraženo u % | 10% | 28% | 31% | 31% | 002 |
| K202004 | Gradnja sportske dvorane | 375.000 | 288.175 | Izgrađenost objekata izraženo u % | 100% |  | - | - |  |
| Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2019. | Izvršenje | Pokazateljrezultata | Polazna vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu mjere  |
| **P1001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K101004 | Dodatna ulaganja u gradske objekte – ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja | 656.160,31 | 656.160,31 | Obnovljenost objekata izraženo u % | 10% | 30% | 30% | 30% | 002 |
| K101007 | Gradnja zgrade gradske i javne uprave | 237.500 | 237.500 | Izgrađenost objekta izraženo u % | 0% | 4% | 48% | 48% | 002 |
| **P1002** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K202005 | Gradska groblja | 596.614 | 471.612,91 | Izgrađenost objekata izraženo u % | 30% | 28% | 21% | 21% | 002 |

|  |
| --- |
| **Cilj 3.****Unaprjeđenje komunalnih i komunikacijskih infrastrukturnih sustava** |
| **Prioritet 3.1.****Unaprjeđenje komunalnih i komunikacijskih infrastrukturnih sustava** |
| **Mjera 3.1.1.****Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i sanacija zagađenih lokacija** |
| Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2019. | Izvršenje | Pokazateljrezultata | Polazna vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu mjere  |
| **P1003** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K203005 | Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta | 2.116.110,50 | 1.960.465,07 | Izgrađenost objekata izraženo u % | 0% | 100% | 0% | 0% | 002 |
| **Mjera 3.1.2.****Razvoj i unaprjeđenje učinkovitog sustava vodoopskrbe i odvodnje** |
| Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2019. | Izvršenje | Pokazateljrezultata | Polazna vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu mjere  |
| **P1005** | **RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE** |
| K205004 | Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine | 200.000 | 0 | Izgrađenost objekata izraženo u % | 40% | 20% | 20% | 20% | 002 |
| **Prioritet 3.2.****Unaprjeđenje efikasnosti prometa na području Grada Omiša u kontekstu prometnih tokova šireg područja, prometne povezanosti i održive urbane mobilnosti** |
| **Mjera 3.2.1.****Unaprjeđenje cestovne prometne mreže i sustava za upravljanje i sigurnost u prometu** |
| Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2019. | Izvršenje | Pokazateljrezultata | Polazna vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu mjere  |
| **P1002** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K101009 | Gradnja prometnice na Vrilu (s mostom) | 50.000 | 0 | Izgrađenost objekta izraženo u % | 0% | 39% | 61% | 0% | 002 |
| K202002 | Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica | 350.000 | 319.993,75 | Izgrađenost objekata izraženo u % | 10% | 67% | 11,5% | 11,5% | 002 |
| **Mjera 3.2.4.****Razvoj pješačkog i biciklističkog prometa** |
| Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2019. | Izvršenje | Pokazateljrezultata | Polazna vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu mjere  |
| **P1008** | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T208005 | Pješačke staze | 60.000 | 0 | Izgrađenost objekata izraženo u % | 20% | 20% | 20% | 20% | 002 |
| **Prioritet 3.4.****Uspostava učinkovitog sustava očuvanja, zaštite i upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom te unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja** |
| **Mjera 3.4.4.****Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja** |
| Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2019. | Izvršenje | Pokazateljrezultata | Polazna vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu mjere  |
| **P1003** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** |  |
| K203004 | Sanacija stijena | 3.262.665,66 | 3.262.665,66 | Izvođenje radova na sanaciji izraženo u % | 90% | 10% | - | - | 002 |
| **Cilj 4.****Dobro upravljanje** |
| **Prioritet 4.1.****Povećanje učinkovitosti javne uprave** |
| **Mjera 4.1.1.****Unaprjeđenje poslovnih procesa javne uprave** |
| Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2019. | Izvršenje | Pokazateljrezultata | Polazna vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu mjere  |
| **P1002** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA** |  |
| K202001 | Izrada prostornih planova | 600.000 | 152.075 | Broj izrađenih prostornih planova | 20% | 30% | 25% | 25% | 002 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PLAN 2019.** | **IZVRŠENJE**  |
| **UKUPNO PLAN** | **9.634.090,47** | **8.151.016,91** |