**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program/  aktivnost | Naziv programa/  aktivnosti | Plan 2019. | Izvršenje | Pokazatelj  rezultata | Polazna vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu mjere |
| **P1018** | **JAČANJE GOSPODARSTVA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A318001 | Redovna djelatnost LAG-a | 38.000 | 37.638,72 | Broj prijavljenih projekata | 1 | 3 | 5 | 7 | 003 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program/  aktivnost | | Naziv programa/  aktivnosti | Plan 2019. | | Izvršenje | | Pokazatelj  rezultata | Polazna vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu mjere |
| **P1010** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | |  | |  | |  |  |  |  | | |
| K310002 | Ulaganja u objekte predškolskog odgoja | | 27.040 | | 27.031,25 | | Izgrađenost objekata izraženo u % | 70% | 18% | 6% | 6% | 003 |
| Program/  aktivnost | Naziv programa/  aktivnosti | | | Plan 2019. | Izvršenje | Pokazatelj  rezultata | | Polazna vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu mjere |
| **P1001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| K101004 | Dodatna ulaganja u gradske objekte | | | 765.000 | 530.246,01 | Obnovljenost objekata izraženo u % | | 10% | 32% | 29% | 29% | 002 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program/  aktivnost | Naziv programa/  aktivnosti | | Plan 2019. | Izvršenje | Pokazatelj  rezultata | | | Polazna vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu mjere |
| **P1002** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA** | |
| K101013 | Gradnja i rekonstrukcija javnih površina-dječja igrališta | | 300.000 | 207.453,13 | | | Izgrađenost objekata izraženo u % | 10% | 28% | 31% | 31% | 002 |
| K202004 | Gradnja sportske dvorane | | 375.000 | 288.175 | | | Izgrađenost objekata izraženo u % | 100% |  | - | - |  |
| Program/  aktivnost | | Naziv programa/  aktivnosti | Plan  2019. | Izvršenje | | Pokazatelj  rezultata | | Polazna vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu mjere |
| **P1001** | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| K101004 | | Dodatna ulaganja u gradske objekte – ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja | 656.160,31 | 656.160,31 | | Obnovljenost objekata izraženo u % | | 10% | 30% | 30% | 30% | 002 |
| K101007 | | Gradnja zgrade gradske i javne uprave | 237.500 | 237.500 | | Izgrađenost objekta izraženo u % | | 0% | 4% | 48% | 48% | 002 |
| **P1002** | | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| K202005 | | Gradska groblja | 596.614 | 471.612,91 | | Izgrađenost objekata izraženo u % | | 30% | 28% | 21% | 21% | 002 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj 3.**  **Unaprjeđenje komunalnih i komunikacijskih infrastrukturnih sustava** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prioritet 3.1.**  **Unaprjeđenje komunalnih i komunikacijskih infrastrukturnih sustava** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 3.1.1.**  **Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i sanacija zagađenih lokacija** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program/  aktivnost | | | Naziv programa/  aktivnosti | Plan 2019. | | | | Izvršenje | | | | | Pokazatelj  rezultata | | | | | | | | Polazna vrijednost 2018. | | | Ciljana vrijednost 2019. | | | | | | | Ciljana vrijednost 2020. | | | | | | Ciljana vrijednost 2021. | | | | | Odgovornost za provedbu mjere | | | | | | | |
| **P1003** | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| K203005 | | Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta | | 2.116.110,50 | | | | 1.960.465,07 | | | | | Izgrađenost objekata izraženo u % | | | | | | | | 0% | | | 100% | | | | | | | 0% | | | | | | 0% | | | | | 002 | | | | | | | |
| **Mjera 3.1.2.**  **Razvoj i unaprjeđenje učinkovitog sustava vodoopskrbe i odvodnje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program/  aktivnost | | Naziv programa/  aktivnosti | | Plan 2019. | | | | Izvršenje | | | | | Pokazatelj  rezultata | | | | | | | | Polazna vrijednost 2018. | | | Ciljana vrijednost 2019. | | | | | | | Ciljana vrijednost 2020. | | | | | | Ciljana vrijednost 2021. | | | | | Odgovornost za provedbu mjere | | | | | | | |
| **P1005** | | **RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE** | |
| K205004 | | Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine | | 200.000 | | | | 0 | | | | | | Izgrađenost objekata izraženo u % | | | 40% | | | | | | | | 20% | | | | | | | 20% | | | | | | | 20% | | | | 002 | | | | | | |
| **Prioritet 3.2.**  **Unaprjeđenje efikasnosti prometa na području Grada Omiša u kontekstu prometnih tokova šireg područja, prometne povezanosti i održive urbane mobilnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 3.2.1.**  **Unaprjeđenje cestovne prometne mreže i sustava za upravljanje i sigurnost u prometu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program/  aktivnost | | Naziv programa/  aktivnosti | | | Plan 2019. | | | Izvršenje | | | | Pokazatelj  rezultata | | | | | | Polazna vrijednost 2018. | | | | | | | | Ciljana vrijednost 2019. | | | | | | Ciljana vrijednost 2020. | | | | | Ciljana vrijednost 2021. | | | | | | | Odgovornost za provedbu mjere | | | | | |
| **P1002** | | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| K101009 | | Gradnja prometnice na Vrilu (s mostom) | | | 50.000 | | | 0 | | | | Izgrađenost objekta izraženo u % | | | | | | 0% | | | | | | | | 39% | | | | | | 61% | | | | | 0% | | | | | | | 002 | | | | | |
| K202002 | | Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica | | | 350.000 | | | 319.993,75 | | | | Izgrađenost objekata izraženo u % | | | | | | 10% | | | | | | | | 67% | | | | | | 11,5% | | | | | 11,5% | | | | | | | 002 | | | | | |
| **Mjera 3.2.4.**  **Razvoj pješačkog i biciklističkog prometa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program/  aktivnost | | Naziv programa/  aktivnosti | | | | Plan 2019. | | | Izvršenje | | | | Pokazatelj  rezultata | | | | | | Polazna vrijednost 2018. | | | | | | | | Ciljana vrijednost 2019. | | | | | | Ciljana vrijednost 2020. | | | | | Ciljana vrijednost 2021. | | | | | | | Odgovornost za provedbu mjere | | | |
| **P1008** | | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| T208005 | | Pješačke staze | | | | 60.000 | | | 0 | | | | Izgrađenost objekata izraženo u % | | | | | | 20% | | | | | | | | 20% | | | | | | 20% | | | | | 20% | | | | | | | 002 | | | |
| **Prioritet 3.4.**  **Uspostava učinkovitog sustava očuvanja, zaštite i upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom te unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 3.4.4.**  **Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program/  aktivnost | | Naziv programa/  aktivnosti | | | | | Plan 2019. | | | Izvršenje | | | | | Pokazatelj  rezultata | | | | | Polazna vrijednost 2018. | | | | | | | | Ciljana vrijednost 2019. | | | | | | Ciljana vrijednost 2020. | | | | | Ciljana vrijednost 2021. | | | | | | | Odgovornost za provedbu mjere | | | |
| **P1003** | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K203004 | | Sanacija stijena | | | | | 3.262.665,66 | | | 3.262.665,66 | | | | | Izvođenje radova na sanaciji izraženo u % | | | | | 90% | | | | | | | | 10% | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | 002 | | | |
| **Cilj 4.**  **Dobro upravljanje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prioritet 4.1.**  **Povećanje učinkovitosti javne uprave** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 4.1.1.**  **Unaprjeđenje poslovnih procesa javne uprave** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program/  aktivnost | Naziv programa/  aktivnosti | | | Plan 2019. | | | | Izvršenje | | | | | | | | Pokazatelj  rezultata | | | | | | | Polazna vrijednost 2018. | | | | | | | Ciljana vrijednost 2019. | | | | | | Ciljana vrijednost 2020. | | | | | Ciljana vrijednost 2021. | | | | | | Odgovornost za provedbu mjere | | | |
| **P1002** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K202001 | Izrada prostornih planova | | | 600.000 | | | | 152.075 | | | Broj izrađenih prostornih planova | | | | | | | | | | | 20% | | | | | | | 30% | | | | | | 25% | | | | | 25% | | | | | | 002 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PLAN 2019.** | **IZVRŠENJE** |
| **UKUPNO PLAN** | **9.634.090,47** | **8.151.016,91** |