Na temelju odredbi članka 30.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 109/95-Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba,178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), Godišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu i članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 4/09,9/10, 12/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na  36. sjednici održanoj  30. ožujka. 2021. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA

I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA OMIŠA ZA 2020. GODINU

- Sukladno  godišnjim izvješćem o izvršenju Proračuna grada Omiša za 2020. godinu, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture izvršen je na slijedeći način:

- Nerazvrstane ceste

| PROGRAM / OPIS | PLANIRANA SREDSTAVA | IZNOS PREMA IZVRŠENOM PRORAČUNU 2020. |
| --- | --- | --- |
| Prometnica na Vrilu sa mostom-projektna dokumentacija i izgradnja | 23.750,00 | 23.750,00 |

- Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

| PROGRAM / OPIS | PLANIRANA SREDSTAVA | IZNOS PREMA IZVRŠENOM PRORAČUNU 2020. |
| --- | --- | --- |
| Gradska šetnica sa biciklističkom stazom (od Slavinja do Manćine), te nasipanje obalnog pojasa - radovi | 10.235.850,00 | 9.911.230,29 |
| Gradska šetnica Manćina-Pisak, lungomare, lučice, projektna dokumentacija | 761.026,30 | 666.534,55 |
| Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta-radovi | 142.500,00 | 60.449,18 |
| Uređenje ulice Fošal | 11.876.102,17 | 11.876.064,57 |
| Interpretacijski centar Mirabela-projektna dokumentacija | 199.500,00 | 0,00 |

- Javne zelene površine

| PROGRAM / OPIS | PLANIRANA SREDSTAVA | IZNOS PREMA IZVRŠENOM PRORAČUNU 2020. |
| --- | --- | --- |
| Dječja igrališta na području Grada Omiša | 698.833,00 | 698.831,87 |

- Javna rasvjeta

| PROGRAM / OPIS | PLANIRANA SREDSTAVA | IZNOS PREMA IZVRŠENOM PRORAČUNU 2020. |
| --- | --- | --- |
| Javna rasvjeta u izgradnji | 820.000,00 | 497.197,51 |

- Groblja

| PROGRAM / OPIS | PLANIRANA SREDSTAVA | IZNOS PREMA IZVRŠENOM PRORAČUNU 2020. |
| --- | --- | --- |
| Projektna dokumentacija mrtvačnica Seoca | 30.000,00 | 0,00 |
| Mrtvačnica u Svinišću (projektna dokum. i radovi) | 30.000,00 | 22.500,00 |
| Mrtvačnica u Srijanima (projektna dokumentacija) | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Mrtvačnica u Tugarima (opremanje) | 58.170,00 | 101.236,55 |
| Uređenje starog groblja u Omišu (radovi, nadzor, dokumentacija) | 309.458,00 | 170.784,06 |

7. Građevine i uređaji javne namjene

| PROGRAM / OPIS | PLANIRANA SREDSTAVA | IZNOS PREMA IZVRŠENOM PRORAČUNU 2020. |
| --- | --- | --- |
| Autobusne nadstrešnice | 113.575,00 | 113.575,00 |

| SVEUKUPNO | 25.348.764,47 | 24.192.153,58 |
| --- | --- | --- |

- Ovaj Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture objavit će se u Službenom glasniku Grada Omiša.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG  VIJEĆA

Zvonko Močić, dr.med.

DOSTAVITI:

1.  Ured gradonačelnika

2.  Upravni odjel za KSD i ZO, ovdje

3.  uz zapisnik, ovdje

4.  Pismohrana

Na temelju odredbi članka 30.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 109/95-Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba,178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu i članka 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 4/09,9/10, 12/13), gradonačelnik donosi

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K

- Utvrđuje se Izvješće o ostvarenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2020. godinu, u obliku i sadržaju kao u privitku ovog Zaključka.

- Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem određuje se Stipe Žuljević-Mikas, dipl.ing.građ.

- Predlaže se Gradskom vijeću donošenje Odluke iz točke 1. ovog Zaključka.

Gradonačelnik:

Ivo Tomasović, dipl.oec.

DOSTAVITI:

1.  Gradsko vijeće, ovdje

2.  Upravni odjel za KSD i ZO, ovdje

3. uz zapisnik,

4.  Pismohrana

U PRIVITKU:

- Prijedlog  Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2020. godinu

OBRAZLOŽENJE

Sukladno odredbi čl. 30. st.4 Zakona o komunalnom gospodarstvu podnosi se Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2020., a  koje sukladno izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu.

# Text boxes

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ

Gradsko vijeće

Klasa: 363-01/19-01/686

Ur.broj: 2155/01-01-20-10

Omiš,  30. ožujka 2021. g.

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ

Gradsko vijeće

Klasa: 363-01/19-01/686

Ur.broj: 2155/01-01-20-9

Omiš,  30. ožujka 2021. g.