**II IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj 1.**  **Konkurentno i održivo gospodarstvo temeljeno na održivom korištenju prirodnih i društvenih dobara te razvoju poduzetničkog potencijala** | | | | | | | | | | | | |
| **Program/**  **aktivnost** | **Naziv programa/**  **aktivnosti** | **Plan 2020.** | | **Povećanje/smanjenje** | | **Novi plan** | **Pokazatelj**  **rezultata** | **Polazna vrijednost 2019.** | **Ciljana vrijednost 20120** | **Ciljana vrijednost 2021.** | **Ciljana vrijednost 2022.** | **Odgovornost za provedbu mjere** |
| **Prioritet 1.1.**  **Razvoj konkurentnog poduzetništva, obrtništva i industrije** | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 1.1.2.**  **Sustavan razvoj mreže poduzetničkih zona** | | | | | | | | | | | | |
| **P1002** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K202006 | Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata-projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu gospodarskih zona | | 50.000 | | -50.000 | 0 | Pripremljenost projektne dokumentacije izraženo u % | 40% | 0% | 10% | 10% | 002 |
| **Prioritet 1.3.**  **Unaprjeđenje proizvodnje poljoprivrednih i ribarskih proizvoda s posebnim naglaskom na autohtonim i eko proizvodima** | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 1.3.3.**  **Podrška potpornim organizacijama u poljoprivredi i ribarstvu** | | | | | | | | | | | | |
| **P1018** | **JAČANJE GOSPODARSTVA** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A318001 | Redovna djelatnost LAG-a | | 45.000 | | -7.000 | 38.000 | Broj prijavljenih projekata | 1 | 3 | 5 | 7 | 003 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj 2.**  **Unaprjeđenje kvalitete života kroz ulaganja u razvoj društvene infrastrukture i društvenih usluga** | | | | | | | | | | | | |
| **Prioritet 2.1.**  **Razvoj odgojno-obrazovne infrastrukture i usluga** | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 2.1.1.**  **Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama** | | | | | | | | | | | | |
| **P1010** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** |  | |  |  | |  |  |  |  | | |
| K310002 | Ulaganja u objekte predškolskog odgoja | 785.000 | | -78.700 | 706.300 | | Izgrađenost objekata izraženo u % | 70% | 18% | 6% | 6% | 003 |
| **Prioritet 2.5.**  **Unaprjeđenje uređenja i kvalitete stambenih i javnih zgrada** | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 2.5.2.**  **Poticanje obnove i infrastrukturnog opremanja stambenih i javnih zgrada** | | | | | | | | | | | | |
| **P1001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| K101004 | Dodatna ulaganja u gradske objekte | | 124.258,25 | 158.723,00 | 282.981,25 | Obnovljenost objekata izraženo u % | | 30% | 5% | 5% | 5% | 002 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritet 2.7.**  **Unaprjeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture i sadržaja** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 2.7.1.**  **Unaprjeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture** | | | | | | | | | | | | | |
| **P1001** | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** |  |  |  |  | | | | | | | |
| K101006 | | Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta | 500.000 | -350.500 | 150.000 | Izgrađenost objekta izraženo u % | | | 0% | 40% | 60% |  | 002 |
| **P1002** | | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA** |  | | | | | | | | | | |
| K101013 | | Gradnja i rekonstrukcija javnih površina-dječja igrališta | 800.000 | -101.167 | 698.833 | | | Izgrađenost objekata izraženo u % | 20% | 35% | 15% | 15% | 002 |
| K202004 | | Gradnja sportske dvorane | 300.000 | -100.000 | 200.000 | | | Izgrađenost objekata izraženo u % | 95% | 5% | - | - |  |
| **Prioritet 2.8.**  **Razvoj ostale društvene infrastrukture i sadržaja** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 2.8.1.**  **Razvoj ostale društvene infrastrukture i sadržaja za lokalne zajednice** | | | | | | | | | | | | | |
| **P1001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| K101007 | Gradnja zgrade gradske i javne uprave | | 300.000 | -300.000 | 0 | | Izgrađenost objekta izraženo u % | | 0% | 0% | 25% | 25% | 002 |
| **P1002** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| K202005 | Gradska groblja | | 525.000 | -395.000 | 130.000 | | Izgrađenost objekata izraženo u % | | 25% | 20% | 20% | 20% | 002 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj 3.**  **Unaprjeđenje komunalnih i komunikacijskih infrastrukturnih sustava** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prioritet 3.1.**  **Unaprjeđenje komunalnih i komunikacijskih infrastrukturnih sustava** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 3.1.1.**  **Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i sanacija zagađenih lokacija** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P1003** | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| K203005 | | Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta | 1.035.000 | | | | | -600.000 | | | | | | 435.000 | | | | | | | Izgrađenost objekata izraženo u % | | | | 85% | | 15% | | | 0% | | | 0% | | 002 | | |
| **Mjera 3.1.2.**  **Razvoj i unaprjeđenje učinkovitog sustava vodoopskrbe i odvodnje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P1005** | | **RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K205004 | | Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine | 200.000 | | | | | | |  | | | | | | 200.000 | | | | | Izgrađenost objekata izraženo u % | 40% | | | | | 10% | | | 10% | | | 10% | | 002 | | | |
| **Prioritet 3.2.**  **Unaprjeđenje efikasnosti prometa na području Grada Omiša u kontekstu prometnih tokova šireg područja, prometne povezanosti i održive urbane mobilnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 3.2.1.**  **Unaprjeđenje cestovne prometne mreže i sustava za upravljanje i sigurnost u prometu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P1002** | | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | |
| K101009 | | Gradnja prometnice na Vrilu (s mostom) | | | 0 | | | | | 23.750 | | | | 23.750 | | | | Izgrađenost objekta izraženo u % | | | | | 0% | | | | | 5% | | 61% | | 340% | | | | 002 | |
| K202010 | | Gradnja i rekonstrukcija Ulice fra. Stjepana Vrlića | | | 975.000 | | | | | -975.000 | | | | 0 | | | | Izgrađenost objekata izraženo u % | | | | | 10% | | | | | 0% | | 45% | | 20% | | | | 002 | |
| K202002 | | Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica-prometnica na Ribnjaku | | | 1.567.500 | | | | | 1.074.500 | | | | 2.642.000 | | | | Izgrađenost objekata izraženo u % | | | | | 10% | | | | | 90% | | 0% | | 0% | | | | 002 | |
| **Mjera 3.2.2.**  **Unaprjeđenje sustava javnog gradskog i prigradskog prijevoza i jačanje multimodalne funkcije** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P1001** | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |
| K101005 | | Gradnja gradskog kolodvora | | | 150.000 | | | | | -150.000 | | | | 0 | | | | Izgrađenost objekta izraženo u % | | | | | 0% | | | | | 0% | | 93% | | - | | | | 002 | | | | | |
| **Mjera 3.2.4.**  **Razvoj pješačkog i biciklističkog prometa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P1008** | | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |
| T208005 | | Pješačke staze | | | | 60.000 | | | | | -60.000 | | | | 0 | | | | Izgrađenost objekata izraženo u % | | | | | 20% | | | | 0% | | 20% | | 20% | | | | 002 | | | | | |
| **Prioritet 3.4.**  **Uspostava učinkovitog sustava očuvanja, zaštite i upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom te unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 3.4.4.**  **Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P1003** | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K203004 | | Sanacija stijena | | | | | 3.250.000 | | | | | -3.063.000 | | | | 187.000 | | | | Izvođenje radova na sanaciji izraženo u % | | | | 95% | | | | 5% | | - | | - | | | | 002 | | | |
| **Cilj 4.**  **Dobro upravljanje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prioritet 4.1.**  **Povećanje učinkovitosti javne uprave** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 4.1.1.**  **Unaprjeđenje poslovnih procesa javne uprave** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P1002** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K202001 | Izrada prostornih planova | | | 450.000 | | | | | -100.000 | | | | 350.000 | | | | Broj izrađenih prostornih planova | | | | | | | | | 50% | | | 10% | | 10% | | | 10% | | | 002 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN 2020.** | **Povećanje/smanjenje** | **NOVI PLAN** |
| **UKUPNO**  **PLAN**  **RAZVOJNIH PROGRAMA** | **11.116.758,25** | **-5.072.894,00** | **6.043.864,25** |